附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价     ☑完成结果评价

项目名称：    T102890-5G院前急救系统建设

项目单位：   海南省卫生健康委员会统计信息中心

主管部门：    海南省卫生健康委员会

评价时间：   2020年 1月 1日至2020 年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省卫生健康委员会统计信息中心

上报时间：2021年5月20日

附件2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 系统功能模块开发 | 5个核心系统 | √ |  |  |  |
|  | 硬件设备全部下发 | 100% | √ |  |  |  |
|  | 项目竣工验收 | 完成 | √ |  |  |  |
| 效益指标 | 完成琼海-博鳌沿线5G连续覆盖 | 建设超过26个5G基站完成沿线20余公里覆盖 | √ |  |  |  |
|  | 示范宣传视频拍摄 | 完成5G院前急救范视频拍摄 | √ |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委员会统计信息中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈光焰 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65229213 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市美兰区白龙南路45号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 302.69 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 302.69 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 302.69 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 302.69 |  |  | 省财政 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务/职称 |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

建设一个试点项目，验证和展示通过基于互联网+5G的远程院前急救，使用AR眼镜等设备采集，从急救人员接到患者的第一刻起，将患者的基本体征数据、病情评估图像、急症病情记录以毫秒级速度无损实时传输到指挥中心和急救站，院内专家通过系统实时查看到患者检测、监护信息和视频，并通过Pad/PC对急救车上的医务人员进行远程指导并提前制定抢救方案。通过对院前急救信息进行采集、处理、存储、传输、共享，从而为急症患者赢得宝贵的救治时间，医院可根据掌握的患者情况同步做好救治准备，建立院前院内一体化绿色通道，提高急危危重症救治效率，提高科学调度水平，加强信息共享联动，提升社会急救能力。

（二）项目绩效目标

本项目为一次性项目，当年度目标为2020年完成硬件设备的下发和使用；2020年完成总体软件开发进度100%；2020年通过项目竣工验收工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

5G院前急救系统建设项目，于2019年12月6日经海南省大数据管理局批复可行性研究报告（琼数政函[2019]228号），申报的项目投资估算 370.96 万元。经审核，核减 68.27 万元，审核后的项目投资估算为 302.69万元。2020年1月17日公示中标结果，项目累计合同金额288.8万元。2020年中央补助资金到位275万元，已支付A包262.2万元，支付B包7.8万元，支付C包5万元，共计支付275万元，剩余A包13.8万元尾款质保期满2年无问题后支付。

（二）项目资金使用情况分析

5G院前急救系统建设项目资金使用情况2020年资金使用275万元，见明细表。

| 合同项 | 合同实施单位 | 合同金额（万元） | 支付（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设（A包） | 中国联合网络通信有限公司海南省分公司、深圳市中兴信息技术有限公司联合体 | 276 | 262.2 |
| 项目监理（B包） | 成都久信信息技术股份有限公司 | 7.8 | 7.8 |
| 等保测评（C包） | 海南世纪网安信息技术有限公司 | 5.0 | 5.0 |

（三）项目资金管理情况分析

项目资金按资金管理和政府采购相关规定执行，本中心还制定了相关的内部控制管理办法严格实施。资金拨付严格按照合同约定付款条件执行，经中心主任办公会议讨论确定后提交中心党支部党员大会表决同意后实施。本中心内部控制制度包括《“三重一大”决策制度实施规定》、《主任办公会议制度》、《财务报账管理规定》、《决策机制制度》、《预算管理内部控制制度》、《财务支出及资产管理制度》、《项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《自行采购管理办法》、《内部审计制度》等等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

5G院前急救系统建设项目：基层医疗卫生机构信息化建设项目，2020年1月17日，完成项目中标公示，2020年3月3日所有硬件设备到货并完成点验工作。2020年7月8日项目通过初步验收，2020年12月23日通过大数据局组织的项目竣工验收。

（二）项目管理情况分析

本项目管理制度根据《海南省卫生健康委统计信息中心信息化项目建设管理流程》来实施，实施内容按照项目立项和初步方案设计阶段、项目评审阶段、项目招投标阶段、项目建设与实施阶段、项目验收与终审阶段5个阶段进行。项目启动以来，我委联合省120指挥中心、琼海市人民医院（使用单位）成立了项目推进小组，按每周召开一次推进会，会同项目承建方及监理方共同商讨推进方案、及时解决问题、督导项目进展，并出具会议纪要、每周工作报告等产物。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目计划投资302.69万元，实际采购合同签订为288.80万元，成本控制在合理范围。

（2）项目成本（预算）节约情况

- 该项目计划投资302.69万元，实际采购合同签订为288.80万元，节约13.89万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目2020年1月17日，完成项目中标公示，2020年3月3日所有硬件设备到货并完成点验工作。2020年7月8日项目通过初步验收，2020年12月23日通过大数据局组织的项目竣工验收。

由中国联通海南省分公司负责承建，项目总经费288.8万元，合同工期为12个月。

（2）项目完成质量

该项目已于2020年12月23日通过大数据局组织的项目工验收工作，建设内容按照可行性研究报告及合同约定内容基本完成，达到建设要求。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

一是完成所有硬件设备的下发，进度100%；二是完成总体软件开发进度100%（共5大系统功能模块）；三是完成了急救宣传示范宣传片的拍摄工作。

（2）项目实施对经济和社会的影响

经济效益：该项目建成后，医院的急救工作能从院内急诊的“围墙”中突破出来，将急救工作延伸到急救人员接触病人的第一时间，通过远程医疗和移动医疗技术在急救车上的应用，实现从先“送”后“救”，到边“救”边“送”的转变。

通过构建5G智慧急救体系，能提高急危重症患者转运途中的抢救质量，帮助缺乏转运条件的患者获得精准的急救指导，大幅度提高抢救的成功率，大大节省不必要的医疗资源消耗，有巨大的社会经济效益。

社会效益：5G远程急救让大医院专家不用离开医院就能对移动救护、急救灾难现场进行远程指导、诊断和处置，实现“急救更快速”的目标，让“优质医疗资源下沉铺开”，不断提高边远基层医院的急救医疗服务能力，实现最大程度的医疗公平。

5G远程急救项目还计划建设基于5G网络的远程急救转运体系，网络化覆盖更大的区域，提升区域整体医疗水平，助力医院推进分级诊疗工作，助力“最多跑一次”，是一项极具社会效益的民生工程。

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标基本完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目已于2020年12月23日通过大数据局组织的项目竣工验收工作，建设内容符合初步设计和合同要求，2020年各项绩效指标基本完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：项目启动以来，我单位根据项目实际需求召开项目推进会，会同项目承建方及监理方共同商讨推进方案、及时解决问题、督导项目进展。执行项目日报、周报制度，便于更好把控项目进度，及时推进项目进展。

（二）存在的问题：无

七、其他需说明的问题

无。