附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：     R100002.401-信息系统运行维护

项目单位：  海南省卫生健康委员会统计信息中心

主管部门：   海南省卫生健康委员会

评价时间：  2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省卫生健康委员会统计信息中心

上报时间：2021年5月20日

附件2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 信息系统长期正常运行 | 无重大安全事故发生情况 | √ |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委员会统计信息中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈光焰 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65229213 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市美兰区白龙南路45号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 865.77 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 532.60 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 532.60 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 532.60 |  | 省财政 |  |  |  |  | 532.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

经常性项目，用于省卫生健康委员会现有信息化系统运维及网络安全保障，确保系统正常运行。

（二）项目绩效目标

- 1. 项目绩效总目标是各信息系统长期正常运行。

2. 项目绩效阶段性目标年度内系统正常运行

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目为经常性项目，全部由省级财政预算拨款，2020年预算指标下达575万元，省级财政压减后实际使用资金为532.60万元，资金到位率为100%。

（二）项目资金使用情况分析

2020年资金使用为532.60万元，其中运维项目包括：远程汇诊运维73万元，区域妇幼系统运维27万元，免疫及疫苗流通系统运维18万元，新生儿疾病筛查系统，新生儿听力筛查系统运维19万元，计划服务站管理系统运维6万元，远程会诊系统运维及设备维保服务71.50万元，突发公共卫生应急决策与指挥视频会议系统维护外包服务10万元，公共卫生紧急救援指挥中心网站及数据上报系统维护1万元，公共卫生紧急救援指挥中心信息系统维护外包服务26万元，年信息安全服务39.85万元，卫生健康信息等保测评服务53.65万元，全员人口统筹管理系统金人工程运维外包服务46.90万元，科教项目管理系统维护服务3.79万元，网络运维外包服务7万元，海南出生实名管理系统升级运维17万元，IDC和电路服务191万元，办公系统维护软件维护服务22万元，监督综合管理平台运维10万元。根据运维进度支付当年运维费用532.60万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金按资金管理和政府采购相关规定执行，本中心还制定了相关的内部控制管理办法严格实施。资金拨付严格按照合同约定付款条件执行，经中心主任办公会议讨论确定后提交中心党支部党员大会表决同意后实施。本中心内部控制制度包括《“三重一大”决策制度实施规定》、《主任办公会议制度》、《财务报账管理规定》、《决策机制制度》、《预算管理内部控制制度》、《财务支出及资产管理制度》、《项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《自行采购管理办法》、《内部审计制度》等等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

- 资金用于15个应用系统运维、机架线路租赁以及网络安全运维保障，各项支出均严格按有关制度实施。

（二）项目管理情况分析

- 本项目管理制度根据《海南省信息化条例》、《海南省政务信息化工程建设管理办法》、《海南省卫生健康委统计信息中心信息化项目建设管理流程》来实施，实施内容按照项目立项和初步方案设计阶段、项目评审阶段、项目招投标阶段、项目建设与实施阶段、项目验收与终审阶段5个阶段进行。在项目前期就成立项目小组，制定针对该项目的管理制度，定期组织审核各项目运行情况，并指定有分管领导和项目负责人对项目进行日常检查监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

通过招标和谈判，降低了部分项目运维费用，降低了电信租线租柜费用，达到了提速降费的目的。

（2）项目成本（预算）节约情况

2020年与2019年相比较，运维合同金额有一定的减少。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

年度内完成了各项运维目标。

（2）项目完成质量

年度内完成了各项运维目标，未因运维原因出现系统故障，满足项目要求，项目质量合格。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标圆满完成，各项指标良好。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目支撑了省级卫生健康信息化系统正常运行，保障了各个信息系统为全省卫生健康行政部门、医疗机构及办事群众提供信息化支持。

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

因信息化已全面深入社会，信息化系统将不断建设，运维工作将持续进行，后续运维经费也急需保障。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

都已完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目运行稳定正常，评价结果为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 问题：卫生健康信息化系统较多，由于历史原因，系统及基础设施较分散，运维难度较大，随着系统间不断扩大互联互通，网络信息安全面临更大挑战，需要更大资金投入。

建议：加大卫生健康信息化运维投入，全面提升卫生健康系统信息化管理，确保系统安全高效运行。

七、其他需说明的问题

无。