附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

项目名称：  T102130.401-海南省健康医疗大数据平台

项目单位：  海南省卫生健康委员会统计信息中心

主管部门：   海南省卫生健康委员会

评价时间：  2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省卫生健康委员会统计信息中心

上报时间：2021年5月20日

附件2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 系统功能模块开发 | 39个 | √ |  |  |  |
|  | 项目竣工验收 | 完成 | √ |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委员会统计信息中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈光焰 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65229213 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市美兰区白龙南路45号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 994.11 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 400 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 972.45 |  | 省财政 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

本项目包括健康医疗大数据标准规范建设，信息资源规划和数据库、数据仓库、数据集市等建设，数据资源接口建设，利用海南省政务大数据平台二期的建设成果和能力并在其基础上建设健康医疗大数据能力平台，对健康医疗主题相关的数据进行汇聚处理和分析呈现，最终建设成海南省健康医疗大数据平台，主要目标分述如下为：

1.数据汇聚。通过本项目建设集中统一的海南省健康医疗大数据平台，实现海南省健康医疗体系内各卫计相关单位、各医院等多源异构数据的集中与汇聚，相关健康医疗数据集中存储于海南省政务大数据平台二期。

2.整合清洗。在数据汇聚基础上对海南省健康医疗体系的数据进行集中管理与整合清洗，实现海南省医疗健康领域内基础数据与业务数据的标准化建模，数据整合清洗通过海南省政务大数据平台二期的相关功能模块实现。

3.分析预警。在健康医疗数据标准化建模的基础上，结合业务场景和热点焦点问题，运用大数据技术监控海南省健康医疗领域的运行情况，并针对医改控费、次均诊疗费用等医疗业务场景进行监控预警，通过大数据提升海南省健康医疗领域的监管能力与分析水平，分析预警等功能涉及的相关模型算法通过海南省政务大数据平台二期的相关功能模块实现。

4.综合展示。以大数据可视化的方式集中呈现海南健康医疗体系的数据情况和运行情况，以及监控预警情况。为了更好支撑决策指挥和业务管理协同，数据展示呈现的方式包括指挥中心大屏与PC端WEB系统等方式。其中指挥中心大屏的展示方式包括与海南省数据大厅的集成展示。

5.集中共享。在海南全省健康医疗数据汇聚、整合、加工、分析的基础上，将加工生产形成的指标数据，开放给体系内、体系外的相关部门及单位，实现海南省健康医疗体系对内、对外的数据集中共享。海南省健康医疗体系对内的共享包括省、市县、乡镇之间的健康医疗数据共享；对外的共享主要指健康医疗数据通过海南省电子政务共享交换平台共享给扶贫办、水务厅等委办局的业务系统。

（二）项目绩效目标

本项目为一次性项目，当年度目标为2020年完成竣工验收工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目总投资994.11万元，实际采购合同金额为972.45万元。全部为省级财政安排。2019年省级财政已安排资金为400万元，占项目总的41.13%。2020年省级财政安排资金400万元，占项目总额的41.13%。

（二）项目资金使用情况分析

- 2019年该项目资金使用全部完成，金额400万元。其中：支付开发建设A包太极计算机股份有限公司合同款369.675万元，支付监理B包湖南致信信息股份有限公司合同款11.35万元，支付等保测评C包海南世纪网安信息技术有限公司合同款3.975万元，支付第三方测试D包成都久信信息技术股份有限公司合同款6万元，支付可行性研究报告编制费9万元。

2020年该项目资金使用全部完成，金额400万元。其中：支付开发建设A包太极计算机股份有限公司支付378.675万元，支付监理B包湖南致信信息股份有限公司支付11.35万元，支付等保测评C包海南世纪网安信息技术有限公司支付6万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金按资金管理和政府采购相关规定执行，本中心还制定了相关的内部控制管理办法严格实施。资金拨付严格按照合同约定付款条件执行，经中心主任办公会议讨论确定后提交中心党支部党员大会表决同意后实施。本中心内部控制制度包括《“三重一大”决策制度实施规定》、《主任办公会议制度》、《财务报账管理规定》、《决策机制制度》、《预算管理内部控制制度》、《财务支出及资产管理制度》、《项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《自行采购管理办法》、《内部审计制度》等等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018年8月《海南健康医疗大数据平台项目可行性研究报告》通过了省工信厅组织的专家评审；开发建设A包中标单位太极计算机股份有限公司，合同920.80万元，监理B包中标单位湖南致信信息股份有限公司，合同22.70万元，等保测评C包中标单位海南世纪网安信息技术有限公司，合同7.95万元，第三方测试D包中标单位成都久信信息技术股份有限公司，合同12万元，以及可行性研究报告编制费9万元。2018年11月23日，与A包中标单位太极计算机股份有限公司签署项目建设合同，并完成合同备案和公示。2020年1月19日完成了项目初步验收工作。2020年8月27日完成竣工验收工作。

（二）项目管理情况分析

- 本项目管理制度根据《海南省信息化条例》、《海南省政务信息化管理办法》、《海南省卫生健康委统计信息中心信息化项目建设管理流程》来实施，实施内容按照项目立项和初步方案设计阶段、项目评审阶段、项目招投标阶段、项目建设与实施阶段、项目验收与终审阶段5个阶段进行。项目建立有每周例会制度、监理周报制度以及项目工作协调机制等，并指定有分管领导和项目负责人对项目进行日常检查监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目计划投资994.11万元，实际采购合同签订为972.45万元，成本控制在合理范围。

- 项目成本（预算）节约情况

该项目计划投资994.11万元，实际采购合同签订为972.45万元，节约21.66万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目2018年11月23日完成项目合同签订，2019年1月28日项目正式启动建设实施，由太极计算机股份有限公司负责承建，项目总经费972.45万元，合同工期为14个月。项目已于2020年8月27日完成竣工验收。

（2）项目完成质量

项目严格按工信厅核准的可行性研究报告及用户需求进行，无质量问题。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目已完成竣工验收。

（2）项目实施对经济和社会的影响

经济效益：一是节约政府行政成本；二是带动“互联网+健康医疗”产业发展；三是改善海南健康医疗软环境；

社会效益：一是提升海南省健康医疗领域的管理决策水平；二是推进医改控费，降低医疗成本；三是促进健康医疗资源配置优化。

4. 项目的可持续性分析

- 项目的主要目标是建设健康医疗大数据能力平台，对健康医疗主题相关的数据进行汇聚处理和分析呈现，建设与后期运维资金均由省财政保障，系统优化工作流程，提高现有工作人员效率，无增加工作人员需求，项目总体可持续。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标基本完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目已于2020年8月27日通过大数据局组织的项目竣工验收，建设内容符合可研和合同要求，2020年各项绩效指标基本完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：项目启动以来，我单位根据项目实际需求召开项目推进会，会同项目承建方及监理方共同商讨推进方案、及时解决问题、督导项目进展。执行项目日报、周报制度，便于更好把控项目进度，及时推进项目进展。

（二）存在的问题：无

七、其他需说明的问题

无。