附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价        ☑完成结果评价

项目名称：T101359.401-省医疗电子化注册及电子证照管理平台建设

项目单位：海南省卫生健康委员会统计信息中心

主管部门：  海南省卫生健康委员会

评价时间：2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：□财政部门□主管部门☑项目单位

评价机构：□中介机构□专家组☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省卫生健康委员会统计信息中心

上报时间：2021年5月20日

附件2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 注册系统功能 | 6个 | √ |  |  |  |
| 效益指标 | 医疗机构电子化注册系统 | 1个 | √ |  |  |  |
|  | 医师电子化注册系统 | 1个 | √ |  |  |  |
|  | 护士电子化注册系统 | 1个 | √ |  |  |  |
|  | 综合信息展示系统 | 1个 | √ |  |  |  |
|  | 电子化注册基础业务系统 | 1个 | √ |  |  |  |
|  | 电子证照系统 | 1个 | √ |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3

项目基本信息表

海南省医疗电子化注册及电子证照管理平台建设

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委员会统计信息中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈光焰 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65229213 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市美兰区白龙南路45号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（）一次性项目（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 332.30 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 326.78 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 326.78 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 326.78 |  | 省财政 |  |  |  |  | 326.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

该项目为医疗电子注册平台，用于实现医疗机构、医师和护士登记注册事项申请、办理等全程的电子化管理，推行基于电子证照的执业活动信息化监管模式，拓展电子证照在政府部门间的信息共享应用，主要内容为医疗机构电子化注册系统；医师电子化注册系统；护士电子化注册系统；综合业务信息展示系统；电子化注册基础业务系统；电子证照系统。

- 项目绩效目标

该项目2017年经省工信厅（琼工信信推函【2017】1302号）批复，项目投资总额为332.30万元，实际政府采购合同金额为326.78万元。项目2018年当年完成项目资金支付98.88万元。2019年12月6日完成项目竣工验收工作，并支付验收款212万元。2020年12月6日完成项目合同和质保金共计金额15.90万元的支付工作，即该项目全部款项支付完成。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目经工信厅核准投资估算332.3万元，实际合同金额为326.78万元。2018年度资金到位100万元，占投资总额30.60%；2019年资金到位212万元，占投资总额64.87%，2020年资金到位15.90万元，占总投资额4.86%。均与工程建设进度相适应。

（二）项目资金使用情况分析

该项目总投资为326.78万元，均通过公开招标完成，实际合同金额为326.78万元。其中：项目建设A包医惠科技有限公司中标金额307.8万元、项目监理B包海南共胜信息工程监理有限公司中标金额9.18万元、系统等保测评C包海南正邦信息科技有限公司中标金额4.8万元。项目可研编制为中博信息技术研究院有限公司，合同金额5万元。

2018年省级财政安排项目预算100万元，实际支付98.873万元，其中支付A包86.184万元，B包5.049万元，C包2.64万元，可研编制5万元，共计完成支付98.9万元，完成预算98.85％，余1.127万元被省财政收回。

2019年省级财政安排项目预算212万元，实际支付212万元，其中支付A包205.709万元，B包4.131万元，C包2.16万元，共计完成支付212万元。

2020年年度已支付A包（含质保金）15.90万元，共计完成支付15.90万元。该项目已完成所有款项支付工作，项目资金使用总额326.78万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金按资金管理和政府采购相关规定执行，本中心还制定了相关的内部控制管理办法严格实施。资金拨付严格按照合同约定付款条件执行，经中心主任办公会议讨论确定后提交中心党支部党员大会表决同意后实施。本中心内部控制制度包括《“三重一大”决策制度实施规定》、《主任办公会议制度》、《财务报账管理规定》、《决策机制制度》、《预算管理内部控制制度》、《财务支出及资产管理制度》、《项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《自行采购管理办法》、《内部审计制度》等等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目通过公开招标确定参与建设单位，招标情况为A包中标单位为医惠科技有限公司，中标金额307.8元,B包中标单位为海南共胜信息工程监理有限公司，中标金额9.18元,C包中标单位为海南正邦信息科技有限公司,中标金额4.8元,项目可研编制5万元由中博研究院有限公司完成编制。实际项目总投资为326.78万元。2019年12月6日完成竣工验收工作。2020年12月6日质保期满一年。

（二）项目管理情况分析

- 本项目管理制度根据《海南省卫生健康委统计信息中心信息化项目建设管理流程》来实施，实施内容按照项目立项和初步方案设计阶段、项目评审阶段、项目招投标阶段、项目建设与实施阶段、项目验收与终审阶段5个阶段进行。项目建立有每周例会制度、监理周报制度以及项目工作协调机制等，并指定有分管领导和项目负责人对项目进行日常检查监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2018年5月30日在海南省政府采购中心完成公开招标，A包中标单位为医惠科技有限公司，中标金额307.8元,B包中标单位为海南共胜信息工程监理有限公司，中标金额9.18元,C包中标单位为海南正邦信息科技有限公司,中标金额4.8元,项目可研编制5万元。项目总投资为326.78万元，未超出核定投资估算，无资金调整。

- 项目成本（预算）节约情况

项目核准投资估算332.3万元，实际项目总投资为326.78万元，预算节约5.52万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2019年12月6日完成该项目竣工验收工作。

（2）项目完成质量

该项目已于2019年12月6日通过省大数据局组织的项目工验收工作，建设内容按照可行性研究报告及合同约定内容基本完成，达到建设要求。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2019年12月6日完成竣工验收工作，项目预期目标已全部完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

经济效益：一是采用信息化技术实现医疗机构、医师、护士电子化管理，通过对相关业务流程的优化，提高工作效率，大幅度降低管理及服务成本。二是实行电子化注册后，负有行政审批职责的行政主管部门能够实现网上办理审批事项，可进一步简化审批程序，提高审批效率，改进审批服务，大幅度的减少服务成本。三是电子化注册完成后，能够实现对医疗机构、医师和护士登记注册信息，以及相关执业活动信息的连续、实时、动态和跨地域联网监控、查询，及时了解和掌握有关医疗服务资源配置、调整和利用状况，便于行政主管部门依法监管、调控。同时节约人力资源，降低监管成本。

社会效益：一是本项目的建设是全面贯彻全国卫生和健康大会精神，落实国家行政审批制度改革要求，逐步建立并完善适应打造健康中国和深化医改需要的医疗卫生管理机制的实践探索。电子化注册工作将以当前正在运行使用的全国医疗机构、医师、护士执业注册联网管理信息系统为依托，探索建立登记注册数据标准统一、系统运行规则统一、数据应用管理机制统一，兼具网上申请、审核、办理、公示和查询等功能，安全可靠的电子化注册系统和管理模式。为实现医疗机构、医师和护士登记注册事项申请、办理等全程的电子化管理，推行基于电子证照的执业活动信息化监管模式，拓展电子证照在政府部门间的信息共享应用，实施大数据监管奠定基础。二是实行电子化注册能够使审批业务办理过程和结果置于有效的社会监督之下，审批事项的申请、审核和办理等各个环节的信息和结果公开、透明，有利于实现“阳光审批”，并提升审批事项各相关主体自我管理、自我约束、诚实守信的意识，提升政府的公信度。

4.项目的可持续性分析

- 项目主要功能是为医院、医生、护士提供电子注册服务，为政府提供管理手段、为公众提供查询服务，建设与后期运维资金均由省财政保障，系统优化工作流程，提高现有工作人员效率，无增加工作人员需求，项目总体可持续。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

- 该项目绩效目标基本完成。

- 综合评价情况及评价结论

项目已于2019年12月6日通过大数据局组织的项目竣工验收，建设内容符合可研和合同要求，2020年各项绩效指标基本完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：项目启动以来，我单位根据项目实际需求召开项目推进会，会同项目承建方及监理方共同商讨推进方案、及时解决问题、督导项目进展。执行项目日报、周报制度，便于更好把控项目进度，及时推进项目进展。

（二）存在的问题：无

七、其他需说明的问题

无。