附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：R实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：    T103212-海南省三医联动一张网项目

项目单位：   海南省卫生健康委员会统计信息中心

主管部门：    海南省卫生健康委员会

评价时间：   2020年 4月 1日至2020 年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省卫生健康委员会统计信息中心

上报时间：2021年5月20日

附件2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 项目可研编制 | 通过省大数据管理局评审 | √ |  |  |  |
|  | 项目初设编制 | 通过省大数据管理局评审 | √ |  |  |  |
|  | 主体建设内容招标 | 完成 | √ |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委员会统计信息中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈光焰 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65229213 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市美兰区白龙南路45号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 19911.04 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 750 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 19831.28008 |  |  | 省财政 |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

三医联动共用网络、三医联动平台系统软件等基础设施建设；三医联动统一门户、智慧健康服务应用等11个方面应用系统；省人社工伤系统对接、全健康管理系统等三医联动平台与外部系统对接等主要内容。

（二）项目绩效目标

本项目为一次性项目，当年度目标为完成项目可研、初设编制及主体建设内容招标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2020年10月30日经过海南省大数据管理局组织专家审核后的项目投资概算为20553.85万元，11月13日省财政厅预算评审中心对三医项目进行预算评审并批复，金额19911.04万元。2020年项目资金安排为750万元。

（二）项目资金使用情况分析：

2020年资金使用346.60万元，资金使用明细表如下：

| 合同项 | 合同实施单位 | 合同金额（万元） | 2020年已付款（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 可研报告编制费 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 36 | 36 |
| 初步设计编制费 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 291.50 | 291.50 |
| 联动机制体制研究 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | 19.1 | 19.1 |

（三）项目资金管理情况分析

- 项目资金按资金管理和政府采购相关规定执行，本中心还制定了相关的内部控制管理办法严格实施。资金拨付严格按照合同约定付款条件执行，经中心主任办公会议讨论确定后提交中心党支部党员大会表决同意后实施。本中心内部控制制度包括《“三重一大”决策制度实施规定》、《主任办公会议制度》、《财务报账管理规定》、《决策机制制度》、《预算管理内部控制制度》、《财务支出及资产管理制度》、《项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《自行采购管理办法》、《内部审计制度》等等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

海南省三医联动一张网项目，2020年7月7日《海南省三医联动一张网项目可行研究报告》通过了省工信厅组织的专家评审，2020年8月21日委托西安建工建设工程招标有限公司启动项目初步设计编制服务公开招标，11月6日完成项目建设初步设计，提交省大数据局组织专家核审，并通过专家评审；11月13日委托海南海政招标有限公司发布海南省“三医联动一张网”项目建设项目需求发布；2020年11月27日完成项目公开招标公告；2020年12月21日发布项目中标公告。

（二）项目管理情况分析

本项目管理制度根据《海南省信息化条例》、《海南省政务信息化工程建设管理办法》、《海南省卫生健康委统计信息中心信息化项目建设管理流程》来实施，实施内容按照项目立项和初步方案设计阶段、项目评审阶段、项目招投标阶段、项目建设与实施阶段、项目验收与终审阶段5个阶段进行。项目启动以来，我委李文秀副主任亲自主抓，并成立了以规划信息处、基层卫生处、医政医管局、疾控处、妇幼处、省中医局、省疾控中心、省血液中心、委医管中心、委统计信息中心等相关职能处室（单位）为成员的项目推进小组，以及省医疗保障局、省药品监督管理局、省大数据管理局等成员单位，按照项目实际需求召开推进会，会同项目承建方及监理方共同商讨推进方案、及时解决问题、督导项目进展，并出具会议纪要、每周工作报告等产物。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

海南省三医联动一张网项目经省大数据管理局批复金额为20553.85万元，省财政厅评审中心评审金额为19911.04万元，实际合同金额19831.28万元，项目成本控制合理范围内，节约79.76万元。

- 项目成本（预算）节约情况

- 海南省三医联动一张网项目节约成本1069.17万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

完成了项目可研、初设编制及主体建设内容招标等相关流程。

（2）项目完成质量

项目建设中，尚未初验。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：已完成项目可研、初设编制和项目主体建设（四个包）内容招标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

经济效益：一是提升资源复用度，降低三医领域信息化投资；二是信息化驱动服务流程优化，降低行政管理成本；三是信息平台数据统一，减少系统运维成本；四是三医联动信息化，提高基金持续保障能力；五是培育新型卫生健康产业链，扩大信息化投资乘数效应；六是提升医院信息化发展水平，促进医院降本增效。

社会效益：一是优化卫生健康资源配置；二是增强医疗卫生信息整合度；三是提升居民健康生活获得感；四是推动区域医疗卫生服务能力提升，提升医疗服务专业化水平；五是推进三医“放管服”改革，培育发展新动能。

4. 项目的可持续性分析

项目目前正在实施中，未完成。

- 项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标基本完成。

- 五、综合评价情况及评价结论

项目于2020年12月启动建设，建设内容严格按照初步设计及合同要求实施，2020年各项绩效指标基本完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：项目启动以来，我委根据项目实际需求召开项目推进会，会同项目承建方及监理方共同商讨推进方案、及时解决问题、督导项目进展。执行项目日报、周报制度，便于更好把控项目进度，及时推进项目进展。

（二）存在问题：

1.是根据各自职能部门要求，分别梳理各自专业领域信息化建设需求，资源统筹和整合利用在本项目中落实，需要花时间积极沟通，在统一协调下，主动配合组织开张工作。

2.是互联互通互认、业务协同和数据共享不够，各医疗机构、各市县的积极性和公共卫生协同欠缺增加实施难度。

3.是制度建设滞后，相关标准和规范落实不到位，机构的建设水平参差不齐，数据质量亟待提升。

4.是信息化复合型人才和信息安全专业技术人才严重匮乏。

5.是没有形成政府、机构和社会资本相结合的资金长效投入机制。

6.是信息资源管理、个人隐私保护、行业与市场监管等方面管理亟待加强。

7.是信息安全防护体系有待完善，特别是随着新兴信息技术与医疗服务的深度融合，网络安全防护难度加大，信息安全监管制度和体系急需完善等。

- 其他需说明的问题

无。