海南省老年病医院

2022年新冠疫情防控经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海南省老年病医院 的项目 新冠疫情防控经费属于部门项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：薛根山

联系电话：13876901848

项目概述如下：开展新冠疫情防控督导、流调、消杀及配送新冠疫苗所产生的运输等相关经费。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：开展核酸检测后，无需再向第三方检测机构送检，可以方便患者、患者家属及单位职工按要求检测的需求，并缩短检测时限，方便人民群众的就医，必要时可承担部分社会大规模筛查需求。

2022年年度目标：结合单位基本情况，建设符合新冠病毒核酸检测的实验室，按要求购置相关检测设备，与大数据联接好相关网络，做好预试验，具备验收条件。

当年年度目标完成情况：通过各部门通力合作，完成了2022年的目标，并顺利通过技术验收和生物安全验收，取得了上级部门允许开展试验的通知，具备了开展试验的所有条件。并在12月10日自行开展了检测工作，取得了良好结果。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

检验科在收到省财政厅相关文件和上级部门文件后，按单位要求，召开了科室所在支部的党政联席会，介绍了我院建设核酸检测实验室采用方案的优劣势，最后形成会议决议，购置方舱实验室方式建设核酸检测实验室，按照《医疗设备、服务采购审批制度》，提交购置需求，按照医院采购流程进行招标采购。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数3,500,000元，财政资金-年初预算数0元,财政资金-全年预算数3,500,000元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数3,500,000元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数3,500,000元，资金总额-执行率100.00%。

其中：

财政资金-全年执行数3,500,000元，财政资金-执行率100%，专户全年执行数0元，专户-执行率0%;单位全年执行数0元，单位全年执行率100%。

- 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

- 我院严格执行省财政厅2022年海南省本级部门预算，项目经费按照计划安排，根据实际工作情况开支，做到专款专用。遵守《政府会计制度》《医院财务制度》《海南省项目预算管理暂行办法》，制定了《医疗设备、服务采购审批制度》《进口医疗设备采购审批及使用管理制度》，《单位采购内部控制制度》《经费审批及报销制度》等一系列制度，按照设备金额分类完成采购项目前期工作，对项目资金进行规范管理，专款专用，严格按照规定流程审批和执行，并积极推进项目采购进度及款项支付进度。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

按合同要求，验收合格后，所购置设备应保证三年的使用期，在此期间，设备出现故障，中标公司应无偿维修好。

- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

- 医院对验收后的设备建立设备档案，按照《医疗设备巡查、保养、维修制度》《急救和生命支持类医疗设备管理制度》做好日常巡查工作及设备养护工作，另外根据《医疗器械质量管理工作自查制度》《医疗器械不良反应事件监测报告管理制度》做好设备使用过程监督，记录风险及问题。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

经济性：按照相关文件要求，我院所建核酸实验室应配备三台扩增仪及相关设备。根据我院的现状，我们配备了三台96孔的扩增仪和三台核酸提取仪。目前因科室具备资质人员较少，为防止出现大批量标本情况，还购置了分杯系统。另外，还购置了相关的配套设备，如:生物安全柜、洁净工作台、高压灭菌锅、冷藏柜、冷冻柜、不间断电源、移动紫外线、混匀仪等等设备。及方舱主体实验室和配套用房，所购设备维保不低于三年，项目建设是交钥匙工程。

效率性：项目建设速度在政策条件下，是同期、同批项目中最快的。项目从接到通知至投入使用，用时约7个月，较同类项目快约5个月。项目质量方面，项目的主舱体在省内是比较大的一个，整个实验室无论是在分区、功能布局，还是在配套设施上，在方舱类实验室中是较好的一个。

有效性：由于单位领导关心重视项目进展情况，才使该项目能在较快时间投入使用，赶上了疫情放开后的新冠病毒爆发高峰期。项目从12月10日投入使用，解决了单位检测新冠病毒的难题，极大方便了患者、职工和家属们的需求，也满足了社会人员的需求。至12月31日，在短短的20天左右，共检测了1.3万余人次的检测，其中社会人员检测占比近一半，项目的开展极大方便了人民群众需求。

可持续性：现阶段疫情管控已全面放开，新冠病毒核酸检测需求减少。在相关政策允许的情况下，实验室将转变检测方向，开展一些临床、科研需要的项目，满足临床诊疗需求和科研需求，让项目继续发挥应有的作用。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

- 已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

挖掘新冠病毒核酸检测实验室最大潜能，开展检测一些符合本单位临床需求的项目，如：基因检测指导用药、其他流感病毒检测等等，让项目继续发挥作用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。